DIARIO DI LAVORO

Sommario

[Diario di lavoro - 05.09.2025 2](#_Toc211607948)

[Diario di lavoro - 12.09.2025 3](#_Toc211607949)

[Diario di lavoro - 19.09.2025 4](#_Toc211607950)

[Diario di lavoro - 26.09.2025 5](#_Toc211607951)

[Diario di lavoro - 03.10.2025 6](#_Toc211607952)

[Diario di lavoro - 10.10.2025 7](#_Toc211607953)

[Diario di lavoro - 10.10.2025 8](#_Toc211607954)

# Diario di lavoro - 05.09.2025

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 05.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho compilato il Quaderno dei compiti con le informazioni sul mio progetto |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Attualmente non c’è una pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Concludere la pianificazione del progetto |

# Diario di lavoro - 12.09.2025

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho creato un repository su github e caricato i file del mio progetto (e gitignore), perfezionato il quaderno dei compiti e creato lo use case. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Attualmente non c’è una pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Concludere la pianificazione del progetto |

# Diario di lavoro - 19.09.2025

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho scritto i requisiti nella documentazione, creato il mockup della GUI del menu, e iniziato il Gantt |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Attualmente non c’è una pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Concludere il Gantt |

# Diario di lavoro - 26.09.2025

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho finito i mockup, ho continuato il Gantt, ho fatto il diagramma di flusso. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Attualmente non c’è una pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Concludere la progettazione e cominciare il progetto |

# Diario di lavoro - 03.10.2025

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.10.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 - 9:05 | Ho preparato la struttura di base per poter cominciare il progetto, ho anche fatto una piccola aggiunta alla documentazione (capitolo 3.4) |
| 9:05 - 11:00 | Ho iniziato il progetto: ho imparato ad usare le funzionalità di base di phaser 3 e sono riuscito ad implementare con successo il movimento del giocatore |
| 12:30 - 15:45 | Ho impostato la baseline al Gantt e mi sono esercitato con gli use case e swimlane |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Oggi ho lavorato al progetto per 2 ore, che corrisponde al tempo previsto per implementare il movimento (tenendo conto che dovevo anche imparare a usare phaser). Al momento sono in linea con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare il progetto |

# Diario di lavoro - 10.10.2025

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.10.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 - 9:50 | Ho implementato la pallina e il suo movimento nel progetto |
| 10:05 - 11:35 | Ho lavorato all’implementazione dei blocchi nel progetto |
| 12:30 - 14:00 | Esercitazione su gli use case |
| 14:15 - 15:00 | Ho lavorato all’implementazione dei blocchi nel progetto |
| 15:00 - 15:45 | Ho iniziato a scrivere il riassunto per la verifica di settimana prossima |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Oggi ho lavorato al progetto per 5 ore, 2 per l’implementazione della pallina e 3 per i blocchi, il tempo impiegato per la pallina corrisponde al tempo previsto, per i blocchi avevo previsto 8 ore e al momento non ho finito.Sono in linea con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Verifica + continuare il progetto |

# Diario di lavoro - 17.10.2025

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 17.10.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 – 11:35 | Verifica. |
| 12:30 - 13:15 | Ho lavorato all’implementazione dei blocchi nel progetto. |
| 13:15 - 13:35 | Ho lavorato all’implementazione del punteggio nel progetto. |
| 13:35 - 15:45 | Ho lavorato all’implementazione del menu nel progetto. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Oggi ho lavorato al progetto per 4 ore, 1 per l’implementazione dei blocchi, mezzora per l’implementazione dei punti e 2 ore per il menu, contando anche le 3 ore della scorsa lezione, il tempo impiegato per i blocchi sono 4 ore, la metà di quello che avevo previsto, stessa cosa per i punti, avevo previsto 1 ora e ci ho messo mezzora, mentre quello impiegato per menu corrisponde a quello previsto.  Sono in anticipo rispetto alla pianificazione di 4.5 ore. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| continuare il progetto. |

# Diario di lavoro - 24.10.2025

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.10.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 - 9:50 | Ho lavorato all’implementazione del tutorial per la spiegazione dei comandi nel progetto. |
| 10:05 - 11:35,  12:30 - 14:00 | Ho lavorato all’implementazione del menu di pausa nel progetto. |
| 14:15 - 15:00 | Ho lavorato all’implementazione della leaderboard nel progetto. |
| 15:00 - 15:45 | Ho scritto nel diario di lavoro e ricevuto indietro la verifica. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Oggi ho lavorato al progetto per 7 ore, 2 per l’implementazione del tutorial, 4 ore per l’implementazione del menu di pausa e 1 ore per la leaderboard.  Il tempo impiegato per il tutorial combacia con ciò che avevo previsto, mentre quello impiegato per il menu di pausa è il doppio, implementare la pausa nel progetto si è rivelato più difficile del previsto e inoltre ho anche riorganizzato un po’ il codice, sulla leaderboard devo ancora lavorare la prossima settimana.  Sono in anticipo rispetto alla pianificazione di 2.5 ore (+2 ore rispetto alla scorsa settimana). |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| continuare il progetto. |

# Diario di lavoro - 31.10.2025

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 31.10.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 - 9:05 | Ho lavorato all’implementazione della leaderboard nel progetto. |
| 9:05 – 9:50 | Ho lavorato all’implementazione della musica e dei suoni nel progetto. |
| 10:05 – 11:35,  12:30 – 15:45 | Ho lavorato all’implementazione dei potenziamenti semplici nel progetto |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Oggi ho lavorato al progetto per 8 ore, 1 per l’implementazione della leaderboard, 1 ore per l’implementazione dei suoni e musica e 6 ore per i potenziamenti semplici.  sui potenziamenti semplici devo ancora lavorare la prossima settimana.  Sono in anticipo rispetto alla pianificazione di 3.5 ore (-1 ore rispetto alla scorsa settimana). |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| continuare il progetto. |